**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „KIERUNKÓW DZIAŁANIA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA” ORAZ „ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA LATA 2015 – 2018”.**

**Budżet miasta**

Dochody i wydatki, wynik finansowy i zadłużenie Gminy Miasto Złotów w latach 2014 - 2018 w zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | Dochody ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | Nadwyżka  /deficyt | Zadłużenie z tyt. kredytu |
| Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 2014 | 54 199 222 | 48 367 179 | 5 832 043 | 50 159 232 | 41 679 410 | 8 479 822 | 4 039 990 | 9 864 000 |
| 2015 | 54 254 721 | 52 977 693 | 1 277 028 | 49 101 480 | 43 725 973 | 5 375 507 | 5 153 241 | 5 264 000 |
| 2016 | 66 642 100 | 64 227 471 | 2 414 629 | 64 414 497 | 54 336 363 | 10 078 134 | 2 227 603 | 0 |
| 2017 | 71 444 321 | 68 922 730 | 2 521 591 | 72 093 255 | 59 499 695 | 12 593 560 | -648 935 | 415 368 |
| 2018\* | 70 709 114 | 69 081 311 | 1 627 803 | 77 195 538 | 63 536 476 | 13 659 062 | -6 486 424 | 304 604 |

\*Na dzień 30.06 2018

Ilość zadań inwestycyjnych w planie finansowym na początek i koniec roku:

2010 – 12/30

2011- 18/35

2012 – 16/32

2013 – 22/31

2014- 14/34

2015- 22/41

2016- 24/46

2017 – 30/42

2018- 21/32

**Aplikowanie o środki zewnętrzne.**

**2015** – 10 złożonych aplikacji, 10 uzyskanych dotacji na kwotę 556 572,98 zł, 2 partycypacje na kwotę 210 261,96 zł,

**2016** – złożono 16 aplikacji, uzyskano 8 dofinansowań na kwotę 1 067 599,99 zł, partycypacje 5 na kwotę 207 502,60 zł,

**2017** – złożono 10 aplikacji, przyznano 5 dotacji na kwotę 2 380 585,75 zł, 1 partycypacja – 69 959,93 zł,

**2018** – złożono 8 aplikacji, przyznano 4 dotacje na kwotę 1 249 484,35 zł oraz dotację w wysokości 2 146 790,85 zł na zagospodarowanie terenów zielonych (wniosek złożony w 2016 r.), łącznie 3 396 275, 20 zł.

**Łącznie w całym okresie liczba złożonych aplikacji wyniosła 44, uzyskano 28 dotacji i 8 partycypacji, uzyskane środki zewnętrzne to 7 888 758,41 zł.** Dla porównania w latach 2011 – 2014 złożono łącznie 14 aplikacji i uzyskano 12 dotacji na kwotę 4 205 131,07 zł.

**Projekty społeczne**

PIK

Senior WIGOR

Opiekunki dziecięce

„Otwarte Miasto”

Rada Seniorów

Forum Młodzieży

**Projekty, na które uzyskano dofinansowanie z** Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**:**

Tytuł projektu: Kompetentny uczeń - wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie

Oś priorytetowa 8: Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Data rozpoczęcia projektu: 2018-07-01

Data zakończenia projektu: 2020-02-29

Całkowita wartość projektu: 1 777 036,39

Kwota dofinansowania: 1 681 828,39

Tytuł projektu: Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe

Data rozpoczęcia projektu: 2018-09-01

Data zakończenia projektu: 2020-08-31

Całkowita wartość projektu: 1 017 431,35

Kwota dofinansowania: 965 731,35

**Budżet Obywatelski**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BO 2017** | **BO 2018** |
| Liczba zgłoszonych zadań | 19 | 18 |
| Zadania zakwalifikowane do głosowania | 8 | 12 |
| Liczba głosujących | 2638 | 3847 |
| Liczba głosów nieważnych | 48 | 173 |
| Wartość przyjętych do realizacji zadań | 490 000 zł | 454 278 zł |
|  |  |  |

**Główne inwestycje drogowe:**

Ul. Dorsza- Zamkowa

Ulice: Okrężna, Promykowa, Zakątek, Jaśminowa Różana

Ul. Maćkowiczów

Ul. Słowackiego

Ul. Łowiecka

Ulice Boczna - Matejki

most na Głomi

**Inwestycje światowe**

Budowa nowej sali sportowo-środowiskowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Złotowie.

Termomodernizacja budynku ZSS Nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 4.

Modernizacja terenów przy ZSS Nr 1 (wykonanie bieżni wokół boiska i miasteczka ruchu drogowego).

Modernizacja boiska przy SP Nr 1.

zmiana sposobu użytkowania parteru segmentu „A” SP Nr 3 na trzy oddziały przedszkolne.

„Termomodernizację, wymianę centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, instalację ogniw fotowoltaicznych budynku Szkoły Podstawowej nr 2”.

Budowa kolorowego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2

**Infrastruktura sportowa**

powiększenie boiska „Orlik”

Budowa dziecięcych kortów tenisowych i boiska do minigolfa

Budowa systemu nawadniania kortów tenisowych przy al. Mickiewicza

Zakup i montaż pomp i zbiornika przelewowego na pływalni „Laguna”.

Remont dużej niecki basenowej na basenie „Laguna

„Budowa integracyjnego placu zabaw” oraz „Rozbudowa placu zabaw przy Półwyspie Rybackim”

**Infastruktura komunalna**

Na modernizację oczyszczalni oraz modernizacje i rozbudowę sieci spółka miejska MZWiK pozyskała środki z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów”

Całkowity koszt projektu: 36 745 411,35 zł brutto (w tym VAT 6 727 109,44 zł), wartość dofinansowania: 18 380 037,84 zł.

**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w kadencji 2014-2018 obejmowały:**

działki położone przy **skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8 Marca**”,

działki położone **między al. Piasta a ul. Szkolną**”,

obszar położony **wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego** **od strony ul. Powstańców”**,

działki położone **przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej”**,

obszar położony **między ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką”**,

rejon położony **między ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim,**

działki ewidencyjne nr 19, 20 i 21 przy **al. Mickiewicza**,

obszar położony między ul. **Kolejową a ul. Szpitalną**

obszar położony **wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców**

Plany w przygotowaniu:

m .p. z. p. miasta Złotowa „obejmujący obszar położony **między ul. Przechodnią a ul. Rogatki**

m .p. z. p. miasta Złotowa „obejmujący obszar położony **między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8**

Obszar objęty planami:

2014 – 210, ha

2018 – 285, 2 ha

**Ocena pracy UM**

Pytanie nr 8: Czy uważa Pan/Pani, że Urząd Miejski w Złotowie jest instytucja przyjazną dla mieszkańców.

Czy uważa Pan/Pani, że Urząd Miejski w Złotowie jest instytucją „przyjazną” dla mieszkańców? (ogólny poziom satysfakcji klientów z jakości usług publicznych)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROK** | **TAK** | **RACZEJ TAK** | **NIE** | **RACZEJ NIE** |
| **2011** | 59 % | 35% | 0% | 6% |
| **2012** | 34% | 49% | 5% | 10% |
| **2013** | 30% | 50% | 14% | 6% |
| **2014** | 18% | 56% | 8% | 18% |
| **2015** | 13% | 54% | 10% | 23% |
| **2016** | 38% | 48% | 3% | 10% |
| **2017** | 35% | 46% | 5% | 13% |

Ogólnie pozytywnie Urząd Miejski w Złotowie ocenia (łącznie odpowiedzi „Tak” i „Raczej tak”):

* 2011 – 94%
* 2012 – 83%
* 2013 – 80%
* 2014 – 74%
* 2015 – 67%
* 2016 – 86%
* 2017 – 81%

Negatywnie Urząd Miejski w Złotowie ocenia (łącznie odpowiedzi „Nie” i „Raczej nie”):

* 2011 – 6%
* 2012 – 15%
* 2013 – 20%
* 2014 – 26%
* 2015 – 33%
* 2016 – 13%
* 2017 – 18%

**Współpraca z Radą Miasta**

Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił Radzie Miasta 323 projekty uchwał, z których przyjęto

302 uchwały. Na wniosek radnych zdjęto z porządku sesji 7 uchwał, 3 uchwały zdjęto z porządku obrad sesji na wniosek Burmistrza Miasta, 11 uchwał nie podjęto.

Inicjatywa uchwałodawcza klubów:

Klub „Dla dobra Złotowian” zainicjował opracowywanie uchwał dotyczących:

- zwolnienia od podatku budynków, w których wykonano remont elewacji,

- zwolnienia od podatku przedsiębiorców,

- budżetu obywatelskiego

- dotacji na wymianę pieców.

Klub „Zadbajmy o Złotów” przygotował uchwałę ws diet radnych.

Liczb uchwał w poprzednich kadencjach:

2002- 2006: 235

2006 – 2010: 249

2010 – 2014: 362

Liczb zarządzeń Burmistrza w poszczególnych latach:

2015 – 213, 2016 – 280, 2017 – 276, 2018 – 188